1.1. Tìm hiểu các công cụ xây dựng lược đồ Gantt
1. INSTAGANTT

Khái niệm: Là công cụ biểu đồ Gantt kết hợp giữa tính đơn giản và đa chức năng. Giao diện kéo - thả mượt mà giúp người dùng làm quen nhanh và dễ dàng. Có đầy đủ các tính năng quan trọng như baseline, critical path, workload, xuất file Excel/PNG/PDF, và public snapshot để chia sẻ nhanh. Công cụ này đặc biệt phù hợp cho việc lập tiến độ môn học, in kèm báo cáo và demo trước lớp.

Các chức năng chính:

- Lập lịch và quản lý công việc:

  - Drag-and-drop (kéo-thả): Dễ dàng sắp xếp công việc trên timeline.

  - Tasks/Subtasks: Tạo nhiệm vụ và nhiệm vụ con để phân chia công việc chi tiết.

  - Dependencies: Thiết lập mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc (công việc A phải hoàn thành trước khi bắt đầu công việc B).

  - Milestones: Đánh dấu các mốc quan trọng trong dự án.

- Phân tích và theo dõi tiến độ:

  - Baseline: Lưu lại kế hoạch ban đầu để so sánh với tiến độ thực tế, giúp đánh giá xem dự án có đang chậm hay nhanh hơn dự kiến.

  - Critical Path: Xác định chuỗi công việc quan trọng nhất ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian hoàn thành dự án.

- Quản lý đa dự án:

  - Multi-project/workspace: Tạo nhiều không gian làm việc và quản lý đồng thời nhiều dự án.

  - Workload view: Xem tổng quan khối lượng công việc của từng thành viên để phân bổ hợp lý.

- Xuất file và chia sẻ:

  - Export đa dạng: Xuất biểu đồ sang Excel (chỉnh sửa dữ liệu), PNG/PDF (chèn vào báo cáo).

  - Public snapshot: Tạo link chia sẻ nhanh cho người ngoài xem mà không cần tài khoản.

- Cộng tác nhóm:

  - Assign tasks: Gán công việc cho thành viên cụ thể.

  - Email notification: Gửi thông báo tự động qua email khi được gán việc hoặc có thay đổi.

  - Comment: Để lại bình luận, trao đổi trực tiếp trên từng task/subtask.

  - Attach files: Đính kèm tài liệu, hình ảnh liên quan đến công việc.

- Tích hợp:

  - Đồng bộ trực tiếp với Asana (nếu team đang dùng Asana).

  - Có thể dùng bản standalone (độc lập) nếu không dùng Asana.

2. GANTTPRO

Khái niệm: Là phần mềm biểu đồ Gantt trực tuyến được thiết kế rất gọn gàng và tập trung vào tính trực quan, dễ sử dụng. Giao diện tương tự Excel giúp người dùng quen thuộc có thể làm việc ngay mà không mất nhiều thời gian học. GanttPRO cung cấp đầy đủ các tính năng cơ bản và nâng cao như baseline, dependencies, milestones, critical path, đồng thời có thêm các chức năng quản lý chi phí, phân bổ nguồn lực và theo dõi khối lượng công việc. Đặc biệt phù hợp cho sinh viên hoặc nhóm dự án nhỏ cần lập biểu đồ Gantt chi tiết với theo dõi chi phí và xuất báo cáo chuyên nghiệp.

Các chức năng chính:

- Quản lý công việc cơ bản:

- Drag-and-drop (Kéo-thả): Thao tác trực quan, chỉ cần kéo-thả để sắp xếp công việc, thay đổi thời gian

- Tasks và Subtasks: Tạo nhiệm vụ chính và nhiệm vụ con, phân chia công việc thành các phần nhỏ dễ quản lý

- Timeline: Thiết lập ngày bắt đầu và kết thúc cho từng công việc trên trục thời gian

- Dependencies: Thiết lập mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc (công việc này phải hoàn thành trước khi công việc kia bắt đầu)

- Milestones: Đánh dấu các mốc quan trọng trong dự án (deadline, ngày trình bày, ngày nộp báo cáo)

- Phân tích tiến độ nâng cao:

- Baseline (Đường chuẩn): Lưu lại kế hoạch ban đầu để so sánh với tiến độ thực tế, đánh giá xem dự án có đang chậm tiến độ hay không

- Critical Path (Đường găng): Xác định chuỗi công việc quan trọng nhất ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian hoàn thành dự án, giúp tập trung vào những việc cần ưu tiên

- Quản lý nguồn lực và chi phí:

- Resource Allocation (Phân bổ nguồn lực): Gán thành viên cho các công việc, xem ai đang làm gì

- Workload Tracking (Theo dõi khối lượng công việc): Xem tổng quan công việc của từng thành viên để tránh quá tải hoặc nhàn rỗi

- Cost Calculation (Tính toán chi phí): Nhập chi phí cho từng công việc hoặc nguồn lực, hệ thống tự động tính tổng ngân sách dự án

- Budget Tracking: Theo dõi chi phí thực tế so với ngân sản dự kiến

- Template và Workspace:

- Multi-workspace: Tạo nhiều không gian làm việc khác nhau cho các dự án riêng biệt

- Multi-project: Quản lý đồng thời nhiều dự án trong cùng một workspace

- Templates sẵn có: Nhiều mẫu biểu đồ Gantt cho các loại dự án khác nhau (dự án phần mềm, xây dựng, marketing, sự kiện) giúp bắt đầu nhanh chóng

- Nhập và xuất dữ liệu:

- Import: Nhập dữ liệu từ file CSV, Excel, hoặc nhập thủ công

- Export đa dạng: Xuất biểu đồ sang PDF (để nộp báo cáo), PNG (chèn vào slide thuyết trình), Excel (chỉnh sửa dữ liệu)

- Print-friendly: Tối ưu cho việc in ấn

- Cộng tác nhóm:

- Team assignments: Gán công việc cho thành viên cụ thể

- Notifications: Thông báo tự động khi có thay đổi hoặc deadline đến gần

- Comments: Trao đổi, thảo luận trực tiếp trên từng task

- File attachments: Đính kèm tài liệu liên quan

- Quản lý quyền truy cập:

- Permission management: Phân quyền xem/chỉnh sửa cho từng thành viên

- Guest access: Chia sẻ cho người ngoài (giảng viên, khách hàng) xem dự án

- Lưu trữ lịch sử:

- Version history: Lưu lại các phiên bản thay đổi của biểu đồ

- Undo/Redo: Hoàn tác các thay đổi nếu làm sai